PLAN DE INSTALACIÓN

KN-STORE

Proyecto: KN-Store

Versión: 1.0

Fecha: 24 de agosto de 2026

Elaborado por:

Laura González Ortiz

Santiago Flórez Moreno

Joseph Varón

Nicolás Gil

Tecnología: React, Spring Boot, MongoDB, Docker

Tabla de contenido

1. Introducción	3

2. Objetivo	3

3. Alcance	3

4. Equipo Responsable	3

5. Cronograma de Instalación	4

6. Requisitos Previos	5

6.1 Infraestructura y hardware	5

6.2 Software	5

6.3 Accesos y credenciales	5

7. Recursos Necesarios	5

8. Riesgos y Medidas de Mitigación	6

9. Criterios de Validación de la Instalación	6

10. Resumen del Plan	7

11. Conclusiones	7

# 1. Introducción

El presente Plan de Instalación describe la planificación, organización y ejecución del proceso de despliegue del sistema KN-Store, una plataforma web para la gestión y comercialización de productos de una tienda de calzado, en su ambiente de producción.

# 2. Objetivo

Planificar y coordinar la ejecución del despliegue del sistema KN-Store en el servidor de producción, estableciendo actividades, responsables, tiempos y recursos necesarios, con el fin de garantizar una implementación ordenada, controlada y verificable del proyecto.

# 3. Alcance

Este plan cubre la totalidad del proceso de instalación en el ambiente de producción del proyecto KN-Store, desde la preparación de la infraestructura en AWS hasta la puesta en marcha del sistema mediante Docker, la configuración del dominio y la habilitación del certificado SSL. No incluye actividades de desarrollo, pruebas funcionales del software ni mantenimiento posterior a la puesta en producción.

# 4. Equipo Responsable

La instalación del proyecto KN-Store estuvo a cargo del siguiente equipo de trabajo. Los roles descritos corresponden a las áreas de enfoque durante el despliegue; las actividades se ejecutaron de manera colaborativa entre todos los integrantes.

| Nombre | Rol en la instalación |
| --- | --- |
| Laura González Ortiz | Verificación de servicios, pruebas de acceso y documentación |
| Santiago Flórez Moreno | Configuración del servidor AWS (EC2, IP elástica, grupo de seguridad) |
| Joseph Varón | Coordinación general del despliegue y configuración del dominio / SSL |
| Nicolás Gil | Despliegue de contenedores Docker (aplicación y MongoDB) |

# 5. Cronograma de Instalación

La instalación se ejecutó entre el 7 y el 20 de agosto de 2026, dividida en dos frentes principales: la preparación de la infraestructura en AWS y el dominio (7 de agosto), y la puesta en marcha de los servicios mediante Docker (19–20 de agosto).

| Fecha | Actividad | Responsable(s) |
| --- | --- | --- |
| 7 ago 2026 | Creación de la instancia EC2 en AWS (Ubuntu Server 22.04 LTS, 50 GB de almacenamiento, key pair) | Santiago Flórez Moreno |
| 7 ago 2026 | Asignación de la IP elástica y configuración del grupo de seguridad (puertos 22, 80, 443, 8080, 27017, 3306, 9000) | Santiago Flórez Moreno |
| 7 ago 2026 | Configuración del DNS dinámico en Duck DNS (subdominios knstoreapp, knstorenpm, knstoreportainer) | Joseph Varón |
| 7 ago 2026 | Configuración inicial de Nginx Proxy Manager: creación del Proxy Host y del certificado SSL vía Let's Encrypt | Joseph Varón |
| 19 ago 2026 | Conexión al servidor mediante SSH y actualización de paquetes del sistema (apt update / upgrade) | Nicolás Gil |
| 19 ago 2026 | Instalación de Docker y Docker Compose en la instancia; verificación de versiones y estado del servicio | Nicolás Gil |
| 20 ago 2026 | Despliegue de los contenedores mediante app.yml y mongodb.yml (imagen knstore:latest) | Joseph Varón, Nicolás Gil |
| 20 ago 2026 | Verificación de contenedores activos (docker ps) y del volumen persistente knstore-mongodb-data | Laura González Ortiz |
| 20 ago 2026 | Prueba de acceso a la aplicación a través del dominio configurado y validación del flujo con HTTPS | Laura González Ortiz |
| 20 ago 2026 | Cierre de la instalación y documentación final del proceso | Equipo completo |

# 6. Requisitos Previos

## 6.1 Infraestructura y hardware

- Instancia AWS EC2 con al menos 2 núcleos y 4 GB de RAM (recomendado: 4 núcleos y 8 GB de RAM).

- Almacenamiento mínimo de 20 GB (recomendado 50 GB SSD).

- Conexión a internet estable de banda ancha.

## 6.2 Software

- Sistema operativo Ubuntu Server 22.04 LTS o superior.

- Docker y Docker Compose instalados y configurados.

- Imagen de la aplicación knstore:latest previamente construida.

Validar el procedimiento de inicialización y puesta en operación de la instancia en AWS, conforme a lo establecido en el Manual de Instalación, página 8.

## 6.3 Accesos y credenciales

- Key pair (.pem) para conexión SSH a la instancia EC2.

- Acceso al panel de administración de Duck DNS.

- Acceso administrativo a Nginx Proxy Manager.

Validar la configuración de accesos y credenciales de la instancia EC2 en AWS, incluyendo SSH, DuckDNS y Nginx Proxy Manager, conforme al Manual de Instalación, páginas 11 a 15.

# 7. Recursos Necesarios

| Recurso | Tipo | Uso en la instalación |
| --- | --- | --- |
| Instancia EC2 (AWS) | Infraestructura | Servidor de producción donde se ejecutan los contenedores |
| Docker / Docker Compose | Software | Contenerización y orquestación de los servicios app y MongoDB |
| MongoDB 8.2.9 | Base de datos | Almacenamiento persistente de la información del sistema |
| Duck DNS | Servicio DNS | Resolución de subdominios hacia la IP pública del servidor |
| Nginx Proxy Manager | Proxy inverso | Enrutamiento HTTP/HTTPS y gestión del certificado SSL |
| Let's Encrypt | Certificado SSL | Conexión cifrada entre el usuario y el servidor |

# Validar la disponibilidad de los recursos requeridos, conforme a las especificaciones establecidas en el Manual de Instalación.

# 8. Riesgos y Medidas de Mitigación

| Riesgo | Impacto | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Pérdida de datos al detener/reiniciar contenedores | Alto | Uso del volumen persistente knstore-mongodb-data, independiente del ciclo de vida de los contenedores |
| Cambio de IP pública del servidor | Medio | Asignación de IP elástica fija en AWS antes de configurar el dominio |
| Puertos mal configurados en el grupo de seguridad | Medio | Verificación previa de las reglas de entrada (22, 80, 443, 8080, 27017, entre otros) |
| Fallo en la emisión del certificado SSL | Medio | Validación del dominio en Duck DNS antes de solicitar el certificado en Let's Encrypt |
| Indisponibilidad del servicio durante el despliegue | Bajo | Ejecución en horario de bajo tráfico y verificación con docker ps antes de habilitar el acceso público |

# 9. Criterios de Validación de la Instalación

La instalación se considera exitosa cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Los contenedores knstore-app y knstore-mongodb figuran en estado "healthy" al ejecutar docker ps.

- El servicio de Docker se encuentra activo (active (running)) en el servidor.

- La aplicación es accesible públicamente a través del dominio knstoreapp.duckdns.org.

- El certificado SSL está correctamente asociado al dominio y la conexión se realiza mediante HTTPS.

- El Proxy Host en Nginx Proxy Manager muestra el estado "Online".

- El volumen knstore-mongodb-data conserva la información de la base de datos tras reiniciar los contenedores.

# 10. Resumen del Plan

Este Plan de Instalación organizó el despliegue de KN-Store en dos etapas: la preparación de la infraestructura (instancia AWS, IP elástica, grupo de seguridad, DNS y proxy inverso) el 7 de agosto de 2026, y la puesta en marcha de los servicios de aplicación y base de datos mediante Docker, entre el 19 y el 20 de agosto de 2026.

La ejecución de las actividades estuvo distribuida entre los integrantes del equipo según su área de enfoque, lo que permitió avanzar en paralelo en la infraestructura y en la contenerización de los servicios, cerrando con la verificación conjunta del acceso a la aplicación en producción.

# 11. Conclusiones

La planificación previa de la instalación permitió anticipar los recursos, accesos y configuraciones necesarias, reduciendo el riesgo de interrupciones durante el despliegue de KN-Store.

La asignación de responsabilidades específicas por integrante del equipo facilitó la ejecución ordenada de las actividades, mientras que el uso de Docker, AWS y Nginx Proxy Manager permitió disponer de una infraestructura reproducible y de fácil mantenimiento.

Finalmente, contar con este plan, en conjunto con el Manual de Instalación, deja documentado no solo el procedimiento técnico sino también la organización, los tiempos y los responsables del proceso, sirviendo como referencia para futuras instalaciones o actualizaciones del proyecto.