PLAN DE MIGRACIÓN DE KN-STORE

Migración de Windows a Linux mediante Docker

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | KN-Store |
| Tipo de migración | Windows → Linux |
| Tecnología | Docker / Docker Compose |
| Base de datos | MongoDB (replica set rs0) |
| Fecha de elaboración | 03/09/2026 |
| Fecha de ejecución | Por definir |
| Versión del documento | 1.0 |
| Estado | Propuesto |

# 1. Objetivo

¿Qué es?

El objetivo define el resultado que se espera obtener con la migración.

¿Qué debe hacer?

El objetivo de este plan es establecer las actividades necesarias para migrar el entorno de desarrollo y ejecución de KN-Store desde un equipo Windows hacia un servidor o estación Linux, manteniendo la configuración existente de los servicios (backend Spring Boot, frontend React, MongoDB) y conservando la información de la base de datos mediante un backup validado.

La migración busca garantizar que KN-Store continúe funcionando correctamente en el nuevo entorno Linux, incluyendo la configuración de Docker, el replica set de MongoDB, los puertos de acceso, las variables de entorno y los permisos necesarios sobre el repositorio.

# 2. Alcance

¿Qué es?

El alcance establece qué componentes y actividades forman parte de la migración.

¿Qué debe hacer?

La migración contempla los componentes necesarios para ejecutar KN-Store en el nuevo entorno Linux.

- Aplicación KN-Store (backend Spring Boot + frontend React empaquetado).

- Servicio de MongoDB con replica set rs0.

- Configuración de Docker mediante los archivos services.yml, mongodb-replicaset.yml, mongodb.yml y app.yml.

- Restauración del backup existente de MongoDB (catálogo, cuentas, pedidos, pagos, envíos y facturas).

- Instalación de Docker Engine y Docker Compose en Linux.

- Migración del repositorio Git y ajuste de permisos de ejecución.

- Configuración de variables de entorno (SMTP, JWT, URI de MongoDB).

- Validación de los puertos de acceso al backend, al frontend y a MongoDB.

- Validación funcional del catálogo, checkout, pagos, envíos y panel administrativo.

## Puertos utilizados por KN-Store

| Puerto | Protocolo | Dirección de acceso | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| 8080 | TCP | 0.0.0.0 | API y aplicación Spring Boot (backend + frontend empaquetado) |
| 9000 | TCP | 0.0.0.0 | Servidor de desarrollo Webpack (frontend en modo dev) |
| 27018 | TCP | 0.0.0.0 | MongoDB (replica set rs0 / standalone) |

La configuración 0.0.0.0 permite que los servicios reciban conexiones desde las interfaces disponibles del servidor, sujeto a las reglas de firewall configuradas en Linux.

# 3. Entorno de origen

¿Qué es?

Describe el equipo o servidor actual desde el cual se realizará la migración.

¿Qué debe hacer?

Se debe registrar la información básica del entorno Windows utilizado actualmente por KN-Store.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Windows |
| Entorno de contenedores | Docker Desktop |
| Dirección IP / host | localhost (desarrollo) |

| Contenedor / servicio | Función |
| --- | --- |
| knstore-app | Backend Spring Boot y frontend empaquetado de KN-Store |
| mongodb | Base de datos MongoDB con replica set rs0 |
| mongodb-init | Inicialización del replica set |

La configuración de los contenedores se encuentra definida mediante los archivos services.yml, mongodb-replicaset.yml, mongodb.yml y app.yml ubicados en src/main/docker/.

# 4. Entorno de destino

¿Qué es?

Describe las características del nuevo entorno Linux donde funcionará KN-Store después de la migración.

¿Qué debe hacer?

El nuevo entorno de ejecución tendrá las siguientes especificaciones:

| Especificación | Valor |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Linux (Ubuntu 22.04/24.04 o WSL2 con distribución Ubuntu) |
| Procesadores | 2 núcleos o más |
| Memoria RAM | 8 GB o más |
| Almacenamiento | 30 GB o más |
| Nombre del entorno | KN-Store |
| Contenedores | Docker Engine + Docker Compose |
| Dirección IP / host | localhost o la asignada al servidor Linux |

Elementos que deben quedar disponibles en el nuevo entorno:

- Docker Engine y Docker Compose.

- Repositorio de KN-Store clonado en una ruta nativa de Linux.

- Archivos services.yml, mongodb-replicaset.yml, mongodb.yml y app.yml.

- Backup de MongoDB.

- Variables de entorno de KN-Store (SMTP, JWT, perfiles Spring).

- Java 21, Maven y Node 24 instalados (si se trabaja en modo desarrollo, no solo con la imagen empaquetada).

- Servicios configurados para recibir peticiones mediante 0.0.0.0.

- Permisos de ejecución sobre mvnw y npmw.

- Acceso administrativo para instalar Docker y dependencias.

# 5. Recursos necesarios

¿Qué es?

Define los recursos necesarios para realizar correctamente la migración.

¿Qué debe hacer?

Antes de comenzar se debe verificar que se dispone de los recursos técnicos necesarios.

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo o servidor Linux | Estación destinada a alojar el entorno de KN-Store |
| Docker Engine y Docker Compose | Plataforma para ejecutar los contenedores de la aplicación y MongoDB |
| Archivos Docker Compose de KN-Store | Configuración de los servicios (services.yml, mongodb-replicaset.yml, mongodb.yml, app.yml) |
| Backup de MongoDB | Respaldo de catálogo, cuentas, pedidos, pagos, envíos y facturas |
| Repositorio de KN-Store | Código fuente del backend, frontend y configuración |
| Java 21, Maven y Node 24 | Herramientas para compilar y ejecutar el proyecto en modo desarrollo |
| Acceso administrativo | Permisos necesarios para instalar Docker y ajustar dependencias |
| Conectividad de red | Comunicación necesaria para acceder al backend, frontend y MongoDB |
| Configuración 0.0.0.0 | Permite que los servicios escuchen en todas las interfaces disponibles |
| Variables de entorno | Credenciales SMTP, secreto JWT y URI de MongoDB |
| Permisos de ejecución | Permisos sobre mvnw y npmw para poder ejecutarlos en Linux |

# 6. Estrategia de migración

¿Qué es?

Define la forma general en la que se realizará el traslado del sistema.

¿Qué debe hacer?

La migración se realizará utilizando los archivos Docker Compose existentes de KN-Store. Esto permite mantener la configuración de los servicios y evitar una reconfiguración manual de cada componente.

Los principales cambios estarán relacionados con el sistema operativo Linux, la instalación de Docker Engine, los permisos de ejecución sobre el repositorio y los ajustes de rutas y saltos de línea. Los servicios deberán quedar configurados para escuchar en 0.0.0.0.

## Flujo general

→ Preparar el entorno Linux

→ Instalar Docker Engine y Docker Compose

→ Clonar el repositorio de KN-Store en una ruta nativa de Linux

→ Ajustar permisos de ejecución del repositorio

→ Transferir el backup de MongoDB

→ Configurar variables de entorno (SMTP, JWT, URI de MongoDB)

→ Levantar MongoDB con replica set rs0

→ Restaurar el backup de MongoDB

→ Levantar el backend y el frontend de KN-Store

→ Verificar los contenedores activos

→ Validar el funcionamiento de la aplicación

# 7. Plan de respaldo

¿Qué es?

Define la información que debe conservarse antes de realizar la migración.

¿Qué debe hacer?

Se utilizará el backup de MongoDB generado mediante los scripts existentes en docs/backup/ (backup.sh y restore.sh).

- El backup esté disponible y actualizado antes de iniciar la migración.

- El backup pueda ser transferido al nuevo entorno Linux.

- El archivo de respaldo no se encuentre corrupto.

- Se conozca el procedimiento de restauración de MongoDB (restore.sh).

- El entorno Windows original permanezca disponible hasta validar que KN-Store funciona correctamente en Linux.

# 8. Cronograma de migración

¿Qué es?

Define el orden y momento en que se realizarán las actividades.

¿Qué debe hacer?

Las actividades se deben ejecutar en el siguiente orden:

| # | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparar el entorno Linux | DevOps | Pendiente |
| 2 | Instalar Docker Engine y Docker Compose | DevOps | Pendiente |
| 3 | Clonar el repositorio de KN-Store en Linux | Desarrollador | Pendiente |
| 4 | Ajustar permisos de ejecución (mvnw, npmw) | Desarrollador | Pendiente |
| 5 | Transferir el backup de MongoDB | Encargado de Bases de Datos | Pendiente |
| 6 | Configurar variables de entorno (SMTP, JWT, URI Mongo) | DevOps | Pendiente |
| 7 | Levantar MongoDB con replica set rs0 | DevOps | Pendiente |
| 8 | Restaurar el backup de MongoDB | Encargado de Bases de Datos | Pendiente |
| 9 | Levantar el backend y el frontend de KN-Store | Desarrollador | Pendiente |
| 10 | Verificar contenedores activos | DevOps | Pendiente |
| 11 | Validar catálogo, checkout, pagos y envíos | Tester | Pendiente |
| 12 | Validar panel administrativo | Tester | Pendiente |
| 13 | Validación final de la migración | DevOps + Tester + Encargado de Bases de Datos | Pendiente |

# 9. Procedimiento general de migración

## 9.1 Preparar el entorno Linux

Preparar el equipo o servidor Linux donde será alojado KN-Store. Verificar recursos disponibles (procesador, memoria, almacenamiento) y conectividad de red.

Responsable: Laura Gonzalez Ortiz

## 9.2 Instalar Docker Engine y Docker Compose

Instalar Docker Engine y el complemento Docker Compose en el entorno Linux destinado a alojar KN-Store. Verificar que el servicio de Docker se encuentre activo y que el usuario de trabajo cuente con los permisos necesarios para ejecutar y administrar contenedores mediante Docker y Docker Compose.

El despliegue de KN-Store se realizará utilizando los archivos Docker Compose existentes, por lo que no será necesario instalar manualmente en el sistema operativo Linux los componentes y dependencias que forman parte de los servicios de la aplicación.

Responsable: Joseph Varon

## 9.3 Transferir el backup de MongoDB

Copiar al nuevo entorno el backup existente de MongoDB, generado previamente con el procedimiento de respaldo documentado en docs/backup/.

Responsable: Encargado de Bases de Datos – Santiago Florez Moreno

## 9.4 Configurar variables de entorno

Configurar las variables necesarias para el funcionamiento de KN-Store: credenciales SMTP, secreto JWT y la URI de conexión a MongoDB (incluyendo el parámetro de replica set).

Responsable: Nicolas Gil

## 9.5 Levantar MongoDB con replica set

Levantar el servicio de MongoDB mediante el archivo de configuración correspondiente, asegurando que el replica set rs0 quede inicializado correctamente, ya que el checkout de KN-Store depende de transacciones multi-documento.

Responsable: Laura Gonzalez Ortiz

## 9.6 Restaurar la base de datos

Restaurar el backup de MongoDB en el nuevo entorno y verificar que la información del catálogo, cuentas, pedidos, pagos, envíos y facturas quede disponible.

Responsable: Encargado de Bases de Datos – Santiago Florez Moreno

## 9.7 Levantar el backend y el frontend

Levantar el servicio del backend de KN-Store (Spring Boot) junto con el frontend, ya sea en modo desarrollo o mediante la imagen empaquetada.

Responsable: Joseph Varon

## 9.8 Verificar los contenedores

Verificar que los contenedores de la aplicación y de MongoDB se encuentren activos y funcionando correctamente en el nuevo entorno.

Responsable: Nicolas Gil

## 9.9 Validar el funcionamiento de KN-Store

Validar el acceso al catálogo, el inicio de sesión, el carrito, el checkout, los pagos, los envíos, la facturación y el panel administrativo.

Responsable: Nicolas Gil

# 10. Plan de pruebas

¿Qué es?

Define cómo se comprobará que la migración funcionó correctamente.

¿Qué debe hacer?

Las pruebas se realizarán una vez que los contenedores, la configuración de red, las variables de entorno y la base de datos hayan sido configurados.

| Prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Servicio de MongoDB activo con replica set rs0 | La base de datos responde como primario | Pendiente |
| Backend de KN-Store disponible | La API responde correctamente en su puerto | Pendiente |
| Frontend de KN-Store disponible | El catálogo carga correctamente | Pendiente |
| Conexión entre backend y MongoDB | El backend accede a los datos restaurados | Pendiente |
| Inicio de sesión | El usuario puede autenticarse correctamente | Pendiente |
| Catálogo y búsqueda | Los productos se listan y filtran correctamente | Pendiente |
| Carrito y checkout | Se puede completar una compra de prueba | Pendiente |
| Pagos | El pago se registra e integra correctamente con el pedido | Pendiente |
| Envíos y facturación | Se genera el envío y la factura correspondiente | Pendiente |
| Panel administrativo | ADMIN y MANAGER pueden gestionar catálogo, inventario y pedidos | Pendiente |
| Notificaciones SMTP | Se reciben correos transaccionales de prueba | Pendiente |

# 11. Plan de contingencia y rollback

¿Qué es?

Define qué hacer si la migración presenta problemas.

¿Qué debe hacer?

En caso de que KN-Store no funcione correctamente en el nuevo entorno Linux, se mantendrá disponible el entorno Windows original hasta completar satisfactoriamente las pruebas.

El entorno Windows no deberá ser retirado ni desmontado hasta confirmar que la aplicación funciona correctamente en Linux.

En caso de requerirse rollback, se deberá restablecer el funcionamiento del entorno Windows anterior y mantener el nuevo entorno Linux fuera de uso operativo hasta identificar y solucionar la causa del problema.

# 12. Criterios de éxito

¿Qué es?

Define cuándo se puede considerar terminada la migración.

¿Qué debe hacer?

La migración se considerará exitosa cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Docker Engine y Docker Compose funcionando correctamente en Linux.

- Repositorio de KN-Store clonado con permisos y saltos de línea correctos.

- Servicios configurados para recibir peticiones mediante 0.0.0.0.

- Contenedores de MongoDB y de la aplicación activos.

- MongoDB restaurada correctamente, con el replica set rs0 operativo.

- KN-Store puede conectarse correctamente a la base de datos.

- Variables de entorno (SMTP, JWT, URI Mongo) configuradas correctamente.

- Catálogo, carrito, checkout, pagos, envíos y facturación funcionando correctamente.

- Panel administrativo accesible para ADMIN y MANAGER.

- Notificaciones SMTP funcionando correctamente.

- Información de la base de datos validada.

- No existen errores críticos durante las pruebas.

# 13. Responsables

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Preparación del entorno Linux | Laura Gonzalez Ortiz |
| Instalación y configuración de Docker Engine y Docker Compose | Joseph Varon |
| Transferencia y restauración de MongoDB | Santiago Florez Moreno |
| Configuración de variables de entorno | Nicolas Gil |
| Levantamiento del replica set de MongoDB | Laura Gonzalez Ortiz |
| Levantamiento del backend y frontend de KN-Store | Joseph Varon |
| Verificación de contenedores | Nicolas Gil |
| Pruebas funcionales de KN-Store | Nicolas Gil |